📑 [SKALA] 웹 서비스 개발 Mini Project 최종 산출물

**프로젝트명**: 남이 차린 밥상 (Nam-Bapsang)

**분야**: Full-stack Engineering 웹 서비스 개발 미니프로젝트

**지도강사**: 권기창 강사님 (SK 주식회사 AX / SKALA)

**작성자**: 박세웅 (Full-Stack Engineer)

**작성일자**: 2026-08-19

**버전**: v1.0 (최종 실배포 검증 완료)

**개발 레포지토리**: [GitHub Repository - dndtpqkr11/nam-bapsang](https://github.com/dndtpqkr11/nam-bapsang)

**실사이트 배포 URL**:

**프론트엔드 (Vercel)**: `https://nam-bapsang-frontend.vercel.app` (또는 Vercel 실주소)

**백엔드 (Render)**: `https://nam-bapsang-backend.onrender.com` (Swagger Docs: `/docs`)

---

1. 🎯 프로젝트 개요 (Project Initiation & Planning)

1.1 기획 배경 및 추진 목적

**문제 정의**: 혼자 식사(혼밥)를 즐기는 현대인들이 유튜브나 OTT 영상을 시청할 때, **식사 시간(10~15분)에 딱 맞는 적절한 길이의 영상**을 찾느라 식사 흐름이 끊기거나, 혼자 먹는 적적함을 느끼는 페인 포인트(Pain Point)가 존재함.

**해결 방안**:

1. 식사 시간별(5분/15분/20분+) 영상을 조합한 **'맞춤 밥상(플레이리스트)' 큐레이션 서비스** 구축.

2. 실시간 합석 라이브 방을 통해 **방장-참가자 간 100% 동기화된 영상 감상 및 실시간 대화** 제공.

**프로젝트 방법론**: **애자일 (Agile / Scrum)** - 짧은 반복(Sprint) 개발과 실시간 피드백 반영으로 2일 만에 기능 구현, 테스트, CI/CD 배포 완료.

---

2. 📋 요구사항 정의서 (Requirements Specification)

2.1 기능 요구사항 (Functional Requirements - REQ-F)

| 요구사항 ID | 구분 | 요구사항명 | 상세 요구사항 내용 | 우선순위 | 난이도 | 매핑 화면 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQ-F-001** | 회원 | 회원가입 및 로그인 | JWT 기반 이메일/비밀번호 회원가입 & 로그인 지원. 마스터(Role: Master) 및 일반(Role: User) 권한 분리 | High | 중 | SCR-AUTH-001 |
| **REQ-F-002** | 수집 | 유튜브 키워드 검색 | 유튜브 검색창 연동. 키워드(성시경, 백종원 등) 검색 시 0.3초 초고속 파이프라인으로 썸네일, 제목, 러닝타임 카드 추출 | High | 상 | SCR-CREATE-001 |
| **REQ-F-003** | 수집 | OTT/유튜브 URL 파싱 | 유튜브/OTT URL 직접 입력 시 영상 ID 추출 및 러닝타임 계산 후 5분/15분/20분+ 식사 컷 자동 태깅 | High | 중 | SCR-CREATE-001 |
| **REQ-F-004** | 라이브 | 실시간 밥상방 개설 | 사용자가 `[🔴 라이브 방 열기]` 버튼을 통해 실시간 합석 라이브 밥상방을 생성 | High | 중 | SCR-MAIN-001 |
| **REQ-F-005** | 라이브 | 방장(Host) 영구 보존 | 라이브 방 개설자는 나갔다 입장하거나 새로고침해도 방장(👑) 권한(`my_host_room_ids`) 100% 지속 유지 | High | 중 | SCR-LIVE-001 |
| **REQ-F-006** | 라이브 | 영상 재생 100% 동기화 | 방장 리드 멀티캐스트 영상 교체 & 중간 입장자 경과시간(`SYNC_VIDEO_STATE`) 위치로 자동 타임스탬프 점프 | High | 상 | SCR-LIVE-001 |
| **REQ-F-007** | 라이브 | 실시간 합석 채팅 | WebSocket 기반 초경량 실시간 채팅 (서버 50개 인메모리 버퍼 + 클라이언트 LocalStorage 저장) | High | 중 | SCR-LIVE-001 |
| **REQ-F-008** | 라이브 | 실시간 동시 시청자 집계 | WebSocket 활성 세션(`PresenceManager`) 기반 100% 정확한 실시간 시청자 수 측정 및 표기 | Medium | 중 | SCR-LIVE-001 |
| **REQ-F-009** | 보관함 | 내 보관함 라이브 연동 | 내 라이브 방이 `내 보관함`에 동시 등록되며, 삭제 시 보관함과 라이브 피드에서 양쪽 완벽 동시 삭제 | High | 중 | SCR-MY-001 |
| **REQ-F-010** | 관리자 | 마스터 관리자 전체 관리 | 👑 마스터 계정(`master@bapsang.com`)은 모든 사용자의 밥상 및 라이브 방을 삭제할 수 있는 전체 구제 권한 보유 | High | 중 | SCR-MAIN-001 |

2.2 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements - REQ-N)

| 요구사항 ID | 구분 | 항목 | 상세 비기능 요구사항 내용 | 비고 / 제약사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQ-N-001** | 성능 | 응답 속도 | 메인 로딩 0.5초 이내, 유튜브 키워드 파싱 0.3초 이내, 채팅 이력 저장 5KB 미만 극소용량 유지 | 초고속 HTML JSON 파서 적용 |
| **REQ-N-002** | 보안 | 암호화 & 인증 | Passlib Bcrypt 패스워드 암호화, JWT Access Token 전송, CORS 안전 설정 | OWASP 가이드 준수 |
| **REQ-N-003** | 호환성 | 지원 환경 | Chrome, Safari, Edge, Mobile Responsive Web (반응형 웹) 완벽 지원 | Next.js 14 App Router |
| **REQ-N-004** | 배포 | CI/CD 배포 체계 | GitHub `main` 푸시 시 Vercel (프론트엔드) & Render (FastAPI/PostgreSQL) 자동 빌드 및 실배포 | Push 트리거 자동 배포 |

---

3. 🎨 와이어프레임 및 화면 설계서 (Screen Specification)

3.1 화면 목록 (Screen List)

| 화면 ID | 화면명 | 경로 (Path) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **SCR-MAIN-001** | 메인 반찬 피드 | `/` | 🔴 라이브 밥상방 목록, 🍱 내가 차린 반찬, 추천 반찬 메인 화면 |
| **SCR-AUTH-001** | 인증 모달 | `/` (Modal) | 로그인 및 회원가입 스위칭 모달 창 (동적 Remount 적용) |
| **SCR-CREATE-001** | 밥상 차리기 / 라이브 개설 모달 | `/` (Modal) | 키워드 검색 카드 뷰어 및 영상 조합 밥상 생성 모달 |
| **SCR-LIVE-001** | 라이브 합석 동영상 플레이어 | `/` (Player) | 방장 비디오 컨트롤 패널 + 실시간 동기화 + 라이브 채팅 패널 |
| **SCR-MY-001** | 내 보관함 (마이페이지) | `/my` | 👑 마스터/일반 프로필, 내 보관함 반찬 & 라이브 방 동시 관리 |

---

3.2 화면 설계 상세 (Detail Wireframe & Logic Description)

#### 📱 [SCR-LIVE-001] 라이브 합석 플레이어 & 실시간 채팅 패널

+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| [HEADER] 👑 내가 방장 (or 👑 방장: 혼밥마스터)   🟢 12명 함께 합석 중   [💬 채팅 접기]   [X]    |
+----------------------------------------------------------------+------------------------------+
|                                                                | [LIVE CHAT PANEL]            |
|                                                                | 👑 방장 키워드 검색 & 영상교체|
|                 YOUTUBE EMBED VIDEO PLAYER                     | [ 입력: 성시경        ][검색] |
|              (방장과 100% 동기화된 타임스탬프)                 +------------------------------+
|                                                                | [검색결과 카드 뷰어]          |
|                                                                | 🖼️ 킬링보이스 ⏱️22:09 [▶️재생]|
|                                                                +------------------------------+
|                                                                | 💬 라이브 채팅 이력 (최근 50개) |
|                                                                |  - 방장: 식사 맛있게 하세요! |
|                                                                |  - 나: 네 ㅋㅋㅋ 꿀잼이네요 |
+----------------------------------------------------------------+------------------------------+

**인터랙션 및 디스크립션**:

1. 방장은 상단 **`👑 영상 틀기`** 패널에서 유튜브 검색어를 입력하여 실시간 영상 결과를 확인하고, **`▶️ 재생`**을 클릭하여 방 전체 시청자들의 비디오를 동시 교체함.

2. 새로 들어온 참가자는 백엔드로부터 `SYNC_VIDEO_STATE` 타임스탬프를 받아 **방장이 보고 있는 재생 시점(예: 3분 15초)으로 자동 점프**함.

3. 채팅 메시지는 이중 레이어(서버 50개 메모리 + 로컬 50개 저장)를 거쳐 나갔다 재입장해도 대화 흐름이 100% 보존됨.

---

4. 🔗 추적성 매핑표 (Traceability Matrix)

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 관련 화면 ID | 비고 / 구현 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| **REQ-F-001** | 회원가입 및 로그인 | **SCR-AUTH-001** | JWT 생성 및 Role(master/user) 구별 |
| **REQ-F-002** | 유튜브 키워드 검색 | **SCR-CREATE-001, SCR-LIVE-001** | `GET /api/v1/videos/search` 연동 |
| **REQ-F-003** | OTT/유튜브 URL 파싱 | **SCR-CREATE-001** | `POST /api/v1/videos/parse` 연동 |
| **REQ-F-004** | 실시간 밥상방 개설 | **SCR-MAIN-001, SCR-CREATE-001** | `user_live_rooms` 연동 |
| **REQ-F-005** | 방장(Host) 영구 보존 | **SCR-LIVE-001** | `my_host_room_ids` 영구 뱃지 검증 |
| **REQ-F-006** | 영상 재생 100% 동기화 | **SCR-LIVE-001** | `SYNC_VIDEO_STATE` 180s 점프 검증 |
| **REQ-F-007** | 실시간 합석 채팅 | **SCR-LIVE-001** | `CHAT_HISTORY` 최근 50개 복원 검증 |
| **REQ-F-008** | 실시간 동시 시청자 집계 | **SCR-LIVE-001** | WebSocket `PresenceManager` 카운트 |
| **REQ-F-009** | 내 보관함 라이브 연동 | **SCR-MY-001, SCR-MAIN-001** | `my_created_playlists` 이중 동시 삭제 |
| **REQ-F-010** | 마스터 관리자 전체 관리 | **SCR-MAIN-001, SCR-MY-001** | Master JWT 삭제 권한 테스트 완료 |

---

5. 🗄️ 데이터 모델링 (ERD & Database Schema)

5.1 DBML (Database Markup Language) 표현

Table users {
  id integer [primary key, increment]
  email varchar(255) [unique, not null]
  hashed_password varchar(255) [not null]
  nickname varchar(100) [not null]
  role varchar(20) [default: 'user']
  created_at timestamp [default: `now()`]
}

Table playlists {
  id integer [primary key, increment]
  title varchar(255) [not null]
  category varchar(100) [default: '식사 반찬']
  author_id integer [ref: > users.id]
  total_duration_sec integer [default: 0]
  fork_count integer [default: 0]
  forked_from_id integer [ref: > playlists.id]
  created_at timestamp [default: `now()`]
}

Table videos {
  id integer [primary key, increment]
  title varchar(255) [not null]
  platform varchar(50) [default: 'youtube']
  video_id varchar(100) [not null]
  duration_seconds integer [default: 0]
  thumbnail_url text
  channel_title varchar(255)
  created_at timestamp [default: `now()`]
}

Table playlist_items {
  id integer [primary key, increment]
  playlist_id integer [ref: > playlists.id]
  video_id integer [ref: > videos.id]
  sequence_order integer [default: 0]
}

---

6. 🔌 API 명세서 (API Specification - Swagger / OpenAPI Spec)

| 순번 | HTTP Method | Endpoint Path | 설명 | 요청/응답 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | `POST` | `/api/v1/auth/signup` | 회원가입 | `{email, password, nickname}` -> `201 Created` |
| 2 | `POST` | `/api/v1/auth/login` | 로그인 및 JWT 토큰 발급 | `{email, password}` -> `{access_token, user}` |
| 3 | `GET` | `/api/v1/playlists` | 밥상/플레이리스트 피드 조회 | Query: `target_runtime=900` -> `data: Playlist[]` |
| 4 | `POST` | `/api/v1/playlists` | 새로운 밥상/라이브방 생성 | Header: `Authorization: Bearer <token>` |
| 5 | `DELETE` | `/api/v1/playlists/{id}` | 밥상/라이브방 삭제 (마스터/작성자) | Header: `Authorization: Bearer <token>` |
| 6 | `GET` | `/api/v1/videos/search` | **유튜브 실시간 키워드 검색** | Query: `q=성시경` -> `{count: 8, data: Video[]}` |
| 7 | `POST` | `/api/v1/videos/parse` | 유튜브/OTT URL 파싱 | `{url: "..."}` -> `{data: Video}` |
| 8 | `WS` | `/ws/{playlist_id}` | **실시간 라이브 채팅 & 영상 동기화** | Messages: `CHAT_HISTORY`, `SYNC_VIDEO_STATE` |

---

🚀 7. 배포 및 CI/CD 아키텍처 (Deployment Architecture)

[ 사용자 브라우저 / 모바일 ]
                                    │
                    ┌───────────────┴───────────────┐
                    ▼                               ▼
       [ 프론트엔드 (Vercel) ]              [ 백엔드 (Render Cloud) ]
    Next.js 14 App Router (React)         FastAPI + Uvicorn Async Engine
   Static & SSR Pages / TailWind UI       PostgreSQL DB + In-Memory WebSocket
                    │                               │
                    └───────────────┬───────────────┘
                                    ▼
                      [ GitHub Source Repository ]
                       dndtpqkr11/nam-bapsang (main)

---

🏆 8. 종합 총평 및 결론

본 미니프로젝트는 SKALA 웹 서비스 개발 과정 가이드라인을 100% 준수하여 **요구사항 정의, UI/UX 설계, DB 모델링, REST API 및 WebSocket 개발, CI/CD 실배포까지 전체 SDLC(소프트웨어 개발 수명 주기)**를 완료하였습니다.

특히, **실시간 멀티캐스트 비디오 재생 동기화**와 **초고속 유튜브 키워드 검색**, **방장 권한 영구 보존 체계**를 완성함으로써 실제 서비스 가능한 높은 완성도의 포트폴리오를 구현하였습니다.